# Reporte de revisi?n por m?dulos

Sprint 9 - Ithera

Equipo 3 | An?lisis y Dise?o de Sistemas | 5CM3

Fecha de elaboraci?n: 2026-05-06

# Prop?sito del documento

Este reporte reorganiza la actividad del Sprint 9 para que el equipo pueda revisar, corregir y evidenciar que lo documentado para Ithera coincide con el sistema implementado. Se usa como gu?a de trabajo por m?dulo y como plantilla de entrega final para registrar cumplimiento, hallazgos, issues y correcciones.

# Alcance

Verificar congruencia entre requerimientos, casos de uso, reglas de negocio, pantallas, errores, mock-ups y sistema.

Cubrir los siete m?dulos oficiales de Ithera con responsables claros.

Coordinar el cruce entre frontend/an?lisis y backend/integraci?n.

Priorizar los pendientes de integraci?n: costos, b?veda de documentos, historial, exportaci?n y sincronizaci?n en tiempo real.

# Equipos de trabajo

## Frontend / An?lisis

| Nombre completo | Rol / subequipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Bryan Ayala Ba?os | Frontend / An?lisis | L?der frontend |
| Leonardo Esau Olivares Valdez | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Carlos Daniel Ju?rez G?mez | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Gabriel Hern?ndez Flores | Frontend / An?lisis | L?der an?lisis |
| Kevin Antonio L?pez Toledo | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Ali Yair Ria?o Ortiz | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Ximena C?rdenas Hern?ndez | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Emilio D?az Maturano | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |
| Edgar Correa Cano | Frontend / An?lisis | Analista de m?dulo |

## Backend / Integraci?n

| Nombre completo | Rol / subequipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Demian Romero Bautista | Backend / Integraci?n | Coordinaci?n de integraci?n y validaci?n t?cnica |
| Hector Said Ferreira Rodr?guez | Backend / Integraci?n | APIs externas, costos y soporte a m?dulos conectados |
| Yael Sebastian Sangrador Curiel | Backend / Integraci?n | Sincronizaci?n, notificaciones e historial |

# Distribuci?n de m?dulos

La asignaci?n considera complejidad, cruces entre m?dulos y carga de revisi?n. Los m?dulos m?s grandes se asignan en pareja; los m?dulos medianos quedan con responsable individual y soporte t?cnico de integraci?n.

| M?dulo | Nombre | Responsable Frontend/An?lisis | Complejidad | Tarea general | Soporte Backend/Integraci?n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Autenticaci?n y acceso | Bryan Ayala Ba?os | Media | Login, registro, recuperaci?n, perfil, sesi?n activa y mensajes de error. | Demian: validar auth, tokens, rutas protegidas y consistencia de sesi?n. |
| M2 | Gesti?n de grupo | Gabriel Hern?ndez Flores + Ximena C?rdenas Hern?ndez | Alta | Crear/unirse a viaje, roles, permisos, integrantes, invitaciones, delegaci?n, cierre y bloqueo de m?dulos. | Demian: validar permisos por rol, rutas de grupos y efectos de cambios sobre otros m?dulos. |
| M3 | Itinerario y colaboraci?n | Leonardo Esau Olivares Valdez + Carlos Daniel Ju?rez G?mez | Alta | Itinerario, propuestas Tipo A/B/C, chats, subgrupos, historial de propuestas y b?veda de documentos. | Yael: revisar sockets/chat/propuestas. Demian: revisar integraci?n de b?veda y permisos. |
| M4 | B?squeda y APIs externas | Ali Yair Ria?o Ortiz | Media-Alta | Vuelos, hoteles, lugares, rutas, filtros, resultados, selecci?n y errores por API externa. | Said: validar Amadeus/Maps, circuit breaker, tiempos de respuesta y errores elegantes. |
| M5 | Sincronizaci?n en tiempo real | Edgar Correa Cano | Alta | WebSocket, heartbeat, modo offline, bloqueo de escritura, reconexi?n, eventos y conflictos. | Yael: validar Socket.io, salas por viaje, eventos USER/ITEM/PROPOSAL/EXPENSE y pruebas multiusuario. |
| M6 | Presupuesto y gastos | Kevin Antonio L?pez Toledo | Alta | Dashboard financiero, gastos, divisiones, Mi Cartera, saldos, subgrupos y liquidaci?n m?nima. | Demian + Said: cerrar integraci?n de costos con itinerario, b?veda/documentos y exportaci?n financiera. |
| M7 | Notificaciones, historial y exportaci?n | Emilio D?az Maturano | Media | Centro de notificaciones, preferencias, historial de b?squeda, recuperaci?n de opciones y exportaci?n PDF. | Yael: validar notificaciones/historial. Demian: validar exportaci?n consolidada con costos y documentos. |

# Tareas de Backend / Integraci?n

| Integrante | Rol operativo | Tareas durante el sprint | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Demian Romero Bautista | Coordinador de integraci?n t?cnica | Estar al pendiente de M1, M2, M3, M6 y M7; revisar que frontend, backend y documentaci?n digan lo mismo; coordinar la integraci?n pendiente entre costos, b?veda de documentos y exportaci?n consolidada. | Matriz de trazabilidad t?cnica, lista de pendientes integrados, evidencias de endpoints y observaciones para correcci?n. |
| Hector Said Ferreira Rodr?guez | Responsable de APIs externas y costos | Dar seguimiento a M4 y apoyar M6; validar b?squedas de vuelos/hoteles/mapas, manejo de errores externos, formatos de precios y c?mo esos costos pasan a presupuesto o propuestas. | Reporte de pruebas de APIs, errores controlados, criterios de costo y pendientes de normalizaci?n monetaria. |
| Yael Sebastian Sangrador Curiel | Responsable de sincronizaci?n, notificaciones e historial | Dar seguimiento a M3, M5 y M7; validar eventos WebSocket, chats, notificaciones, historial de propuestas/b?squedas y actualizaciones financieras en tiempo real. | Reporte de pruebas multiusuario, latencia observada, eventos validados y fallas de sincronizaci?n detectadas. |

# Puntos de integraci?n obligatorios

| Cruce | Tema | Qu? se debe validar |
| --- | --- | --- |
| M3 + M6 + M7 | Itinerario, costos, b?veda y exportaci?n | Los gastos asociados a vuelos, hospedajes, reservas y actividades deben poder reflejarse en presupuesto, guardarse/relacionarse con documentos de b?veda cuando aplique y aparecer en exportaci?n final. |
| M4 + M3 | Selecci?n desde b?squedas hacia propuestas | Un vuelo, hotel, lugar o ruta seleccionado debe convertirse en propuesta/actividad con origen de datos claro y sin duplicar llamadas innecesarias. |
| M2 + M5 | Permisos y sincronizaci?n | Cambios de rol, expulsiones, bloqueos de m?dulo y cierre de viaje deben difundirse en tiempo real y respetarse en UI. |
| M6 + M5 | Actualizaci?n financiera reactiva | Registrar, editar o eliminar gastos debe recalcular saldos y actualizar vistas conectadas sin recarga. |
| M7 + M4 | Historial de b?squedas | Las b?squedas previas deben guardarse lo suficiente para recuperar opciones descartadas y evitar peticiones repetidas. |

# Estado observado del sistema

Durante la reconstrucci?n del reporte se revis? el repositorio local de Ithera para conectar la planeaci?n con elementos reales del sistema. Este apartado funciona como punto de partida; cada responsable debe completar la evidencia con capturas, pruebas y issues del m?dulo asignado.

| Capa | Elementos observados | Uso en el reporte |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Rutas/pantallas: Landing, Login, Register, ForgotPassword, ResetPassword, MyTrips, CreateGroup, JoinGroup, GroupPanel, GroupSettings, Dashboard/Itinerary, Profile, NotFound y Comparison. | Permite mapear M1, M2, M3, M4 y M7 contra pantallas concretas y estados UI/UX. |
| Backend | Rutas: auth, trips/groups, itinerary, proposals, votes/comments, budget, notifications, flights, hotels, maps y chat. | Permite validar RF/RNF/RNB contra endpoints, permisos, errores y comportamiento esperado. |
| Integraci?n pendiente | Costos, b?veda de documentos, historial/exportaci?n, sincronizaci?n financiera y enlace entre selecci?n de APIs externas y propuestas/itinerario. | Debe tratarse como prioridad de cierre para Backend/Integraci?n y responsables de M3, M4, M6 y M7. |

# Gu?a de an?lisis por m?dulo

## M1 Autenticaci?n y acceso

Ciclo de identidad: bienvenida, registro por etapas, login, sesi?n activa, recuperaci?n, perfil, cierre y eliminaci?n de cuenta.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-1.1 a RF-1.9; RNF de seguridad, Redis, OTP y recuperaci?n; RNB de registro secuencial, tokens y nickname. |
| Pantallas / flujos | Pantalla de bienvenida, login, registro, recuperaci?n, reset, perfil y estados de error. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M2 Gesti?n de grupo

Ciclo de vida del viaje: selector, crear, unirse, roles, permisos, integrantes, delegaci?n, cierre y bloqueo de m?dulos.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-2.1 a RF-2.13; RNF de rol por viaje y broadcast; RNB de unicidad de Admin, permisos y modo lectura. |
| Pantallas / flujos | My Trips, Crear Grupo/Viaje, Unirse, Panel de Grupo, Configuraci?n de Grupo. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M3 Itinerario y colaboraci?n

Itinerario, decisiones Tipo A/B/C, propuestas, votaci?n, chats, subgrupos, historial de propuestas y b?veda.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-3.1 a RF-3.17; RNF de unicidad, chats y exportaci?n; RNB de prioridad, desempate y aislamiento. |
| Pantallas / flujos | Dashboard/Itinerario, propuestas, chats, subgrupos, b?veda, historial. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M4 B?squeda y APIs externas

B?squeda de vuelos, hospedajes, lugares y rutas mediante APIs externas, con manejo de errores y selecci?n para planificar.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-4.1 a RF-4.22; RNF de circuit breaker, tiempos y graceful failure; RNB de gateway ?nico y logs. |
| Pantallas / flujos | Comparador/b?squeda, resultados, detalle, filtros, mapas y selecci?n. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M5 Sincronizaci?n

Infraestructura reactiva: Socket.io, heartbeat, presencia, modo offline, cola diferida, FCFS y actualizaciones financieras.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-5.1 a RF-5.10; RNF de latencia, offline y cach?; RNB de Last Write Wins, FCFS y salas por viaje. |
| Pantallas / flujos | Banners de conexi?n, controles deshabilitados, eventos reactivos y reconexi?n. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M6 Presupuesto

Gesti?n financiera: presupuesto base, gastos, divisiones, balances, Mi Cartera, recibos, subgrupos y consolidaci?n.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-6.1 a RF-6.11; RNF de exactitud, offline y privacidad; RNB de suma exacta, permisos y pagos recibidos. |
| Pantallas / flujos | Dashboard financiero, registro de gasto, balance, Mi Cartera, recibos y estados de pago. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

## M7 Notificaciones e historial

Centro de notificaciones, preferencias, historial de b?squedas, recuperaci?n de opciones y exportaci?n final.

| Aspecto | Contenido a revisar |
| --- | --- |
| Requerimientos y reglas | RF-7.1 a RF-7.5; ?nfasis en eventos, historial y exportaci?n PDF consolidada. |
| Pantallas / flujos | Notificaciones, preferencias, historial de b?squeda y exportaci?n. |
| Evidencia m?nima | Capturas, issue asociado, resultado de prueba, responsable y estado. |
| Criterio de cierre | El m?dulo queda congruente en documentaci?n, UI/UX, endpoints/validaciones y casos de uso. |

# Checklist individual por responsable

Requerimientos funcionales: confirmar que cada RF asignado aparece en la pantalla, flujo o endpoint correspondiente.

Requerimientos no funcionales: verificar seguridad, rendimiento, disponibilidad, modo offline, privacidad y tiempos definidos.

Reglas de negocio: documentar si la UI/backend bloquean acciones no permitidas y si el comportamiento coincide con el documento oficial.

Estados de pantalla: cubrir carga, vac?o, ?xito, error, permiso denegado, modo lectura, offline y confirmaciones.

Estandarizaci?n de errores: validar mensajes claros, consistentes, sin filtrar informaci?n sensible y con acci?n de recuperaci?n.

Casos de uso: contrastar precondiciones, postcondiciones, trayectoria principal y alternativas contra lo implementado.

Heur?sticas de Nielsen: registrar por pantalla visibilidad del estado, consistencia, prevenci?n de errores, reconocimiento, eficiencia y recuperaci?n.

Mock-ups: confirmar que cada pantalla tiene mock-up actualizado; si falta, levantar issue y proponer correcci?n visual.

Issues: registrar qu? se encontr?, evidencia, responsable, soluci?n aplicada o pendiente, y fecha de cierre.

# Formato sugerido de reporte por m?dulo

| Campo | Contenido esperado |
| --- | --- |
| M?dulo y responsable | Nombre del m?dulo, persona asignada y fecha de revisi?n. |
| Resumen del m?dulo | Qu? cubre el m?dulo y c?mo se conecta con otros m?dulos. |
| RF/RNF/RNB revisados | Lista de identificadores revisados y resultado: cumple, parcial, no cumple o pendiente. |
| Casos de uso | Precondiciones, trayectoria principal, alternativas y postcondiciones contrastadas contra el sistema. |
| Pantallas y estados | Pantallas revisadas, estados disponibles, errores, empty states, loading, permisos y offline si aplica. |
| Heur?sticas de Nielsen | Observaciones concretas por pantalla y acci?n propuesta. |
| Issues y soluci?n | Issue creado/comentado, evidencia, responsable, soluci?n aplicada o pendiente. |
| Conclusi?n | Estado final del m?dulo y recomendaciones para cierre. |

# Plan de trabajo de 7 d?as

| D?a | Enfoque | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| D?a 1 | Asignaci?n y lectura cruzada | Cada responsable confirma m?dulo, RF/RNF/RNB/CU y pantallas asociadas. |
| D?a 2 | Revisi?n documental | Comparar requerimientos, casos de uso, errores, mock-ups y diagrama del sistema. |
| D?a 3 | Revisi?n UI/UX | Probar pantallas, estados, heur?sticas y congruencia visual del m?dulo. |
| D?a 4 | Revisi?n funcional | Validar flujos completos, permisos, validaciones y casos alternativos. |
| D?a 5 | Integraci?n cruzada | Revisar cruces entre m?dulos: M3-M6-M7, M4-M3, M2-M5, M1-M2. |
| D?a 6 | Correcciones y evidencias | Aplicar ajustes a documentaci?n/sistema, cerrar issues y capturar evidencias. |
| D?a 7 | Cierre del reporte | Unificar reportes individuales, revisar consistencia final y entregar documento consolidado. |

# Criterios de aceptaci?n final

Cada m?dulo cuenta con responsable, evidencias y estado final documentado.

Los RF, RNF, RNB y CU revisados est?n trazados contra pantallas, endpoints o comportamiento observable.

Los errores por pantalla son consistentes, claros y accionables.

Los mock-ups faltantes o desactualizados quedan identificados y asignados.

Los cruces cr?ticos M3-M6-M7 y M4-M3 quedan revisados con apoyo de Backend/Integraci?n.

La integraci?n de costos con b?veda de documentos, historial y exportaci?n queda cerrada o documentada como pendiente expl?cito con responsable y fecha.

# Observaciones finales

Este documento debe usarse como base com?n. Cada responsable llena su secci?n con evidencia real del sistema y, cuando exista una diferencia entre documentaci?n e implementaci?n, se debe corregir la documentaci?n, el sistema o ambos. La prioridad del sprint es cerrar congruencia, UI/UX, manejo de errores y puntos de integraci?n antes de la entrega final.